АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОНЫРОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    25.12.2019г.      №  97

306013, Курская область, Поныровский район

с. Верхнесмородино

тел 3-64-10,3-64-33 факс 3-64-10

Об утверждении  Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Верхне-Смородинского сельсовета

Поныровского района                                                       И.П. Дородных

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской

области от 25.12.2019г №97

П Р А В И Л А

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области

- 1. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (далее - решение).

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

"подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества" - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, муниципального заказчика, застройщика (заказчика) в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

"реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества" - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта капитального строительства.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, - предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Поныровского района Курской области в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения (далее - главный распорядитель).

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, стратегий развития Поныровского района Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области;

б) поручений и указаний Губернатора Курской области, поручений Администрации Курской области, Главы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района и Администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области;

в) оценки эффективности использования средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района курской области, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий соответственно Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области и муниципальных образований Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

- II. Подготовка проекта решения

5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если проект решения предусматривает предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства либо приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, согласовывает этот проект с ответственным исполнителем этой муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (если он не является одновременно ее ответственным исполнителем).

6. Проект решения подготавливается в форме проекта правового акта Администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект решения включается объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем, в порядке, установленном Администрацией Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, а также документам территориального планирования Поныровского района Курской области в случае, если объект капитального строительства является объектом регионального значения, подлежащим отображению в этих документах.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (в случае, если реализация инвестиционного проекта планируется в рамках мероприятия муниципальной программы Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области) проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием в администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, на согласование не позднее чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты представления показателей прогноза социально-экономического развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области и проекта бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в комиссию по согласованию показателей социально-экономического развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области и проекта бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия).

Одновременно с проектом решения в администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества также направляются документы, материалы, исходные данные, необходимые для расчета указанной в абзаце третьем пункта 6 настоящих Правил интегральной оценки, и результаты такой интегральной оценки.

10. Оценка влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий соответственно Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области проводится администрацией Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области в порядке, определяемом Администрацией Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, с учетом взаимной увязки этого объекта с иными объектами капитального строительства государственной и муниципальной собственности, строительство которых осуществляется либо планируется осуществить на соответствующей территории на основании документов территориального планирования Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

11. Необходимым условием согласования проекта решения администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения, указанным в абзаце третьем пункта 6 настоящих Правил.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности указанного расчета, представляются в администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской одновременно с проектом решения.

12. Обязательным условием согласования администрацией Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области является положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения (в случаях и порядке, которые установлены Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области от 25.12.2019  № 96).

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются в администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области одновременно с проектом решения.

13. В случае выдачи администрацией Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

14. Администрация Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, рассматривают проект решения в течение 30 дней с даты его поступления.

15. После согласования проекта решения Администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, а также после рассмотрения и согласования Комиссией предложений по определению бюджетных ассигнований бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества главный распорядитель вносит в установленном порядке в Администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области проект решения в форме проекта нормативного правового акта Администрации Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.

16. Принятые до утверждения документов территориального планирования Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области решения в отношении объектов капитального строительства регионального значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения таких документов территориального планирования.

17. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.

18. Главный распорядитель подготавливает сводный перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными в установленном порядке решениями в отношении объектов капитального строительства регионального значения и (или) объектов недвижимого имущества и представляет на утверждение в Администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области не позднее определенной в установленном порядке даты представления прогноза социально-экономического развития Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области и проекта бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской на очередной финансовый год и на плановый период в Администрацию Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области.